## Лекция 4.2 Риски проекта, их минимизация и правовое обеспечение

В этом разделе освещаются проблемы, с которыми сможет столкнуться фирма в процессе реализации проекта, и основные методы защиты от потенциальных трудностей. Риск является неотъемлемой частью любых операций предприятия и как экономическая категория представляет собой событие, которое может произойти или не произойти.

Возможны три экономических результата (рис. 1.1):

| Отрицательные потери (без рисковая зона) | Нулевой | Положительные потери (рисковая зона) |
| --- | --- | --- |
| Выигрыш, выгода, прибыль | 0 | Проигрыш, ущерб, убыток |

Рис. 1.1 Экономические результаты от рисков

Риск – вероятность возникновения непредвиденных потерь ожидаемой прибыли, дохода, денежных средств или имущества в связи со случайным изменением условий экономической деятельности, неблагоприятными обстоятельствами или допущенными ошибками.

Риск является переменной величиной и обычно показывает количественный размер потерь (ущерба, убытка) и вероятность их возникновения. В зависимости от уровня финансовых потерь различают следующие виды рисков (рис. 1.2).

Рис. 1.2 Виды рисков в зависимости от финансовых потерь

Вероятность каждого типа рисков различна, также как и сумма убытков, которые они могут вызвать. Для оценки рисков необходимо выполнить действия, представленные на рис. 1.3.

Рис. 1.3 Этапы оценки рисков

Необходимо отметить, что не по всем видам предпринимательской деятельности с одинаковой точностью можно рассчитать потери, т.к. они могут быть:

- материальными (дополнительные затраты или прямые потери имущества фирмы: оборудования, материальных ресурсов и пр.);

- финансовыми (прямой денежный ущерб: штрафы, пени, неоплаченные счета из-за недобросовестности или банкротства дебиторов и пр.);

- интеллектуальными (подрыв репутации фирмы – «доброго имени» и в этой связи упущенная выгода; ущерб, нанесенный интеллектуальной собственности промышленным шпионажем, и др.);

- трудовыми (потери рабочего времени; травмы, гибель людей из-за нарушения техники безопасности и пр.);

- специальными (нанесение ущерба окружающей среде, стихийные бедствия и др.).

При расчете некоторых видов рисков учитывают не только компенсацию потерь, но и затраты по предотвращению ущерба, например, риски, связанные с окружающей средой. Характеристику различных видов рисков по уровню финансовых потерь можно проследить в таблице 1.1

Таблица 1.1

Характеристика рисков по уровню финансовых потерь

| Риск |
| --- |
| Допустимый | Критический | Катастрофический |
| Количественный размер потерь (убытка, ущерба) |
| очень низкий | низкий | высокий | очень высокий |
| Данное событие не окажет существенного влияния на деятельность фирмы. | Возможные потери должны быть предотвращены при помощи соответствующих методов управления рисками. | Применяемые меры не окажет существенного влияния, фирма понесет потери. | Данное событие угрожает достижению основных целей фирмы. Нужно уклоняться от риска. |
| Потери меньше величины ожидаемой прибыли. | Наблюдается полная потеря расчетной прибыли от бизнеса. | Потери превышают расчетную прибыль вплоть до полной потери расчетной выручки. | Потери превышают денежные возможности предпринимателя (банкротство). |

Предпринимательская деятельность возможна при каждом из рассмотренных видов риска. Однако при катастрофическом риске требуемая доходность, страховые отчисления, необходимые резервы по проектам должны быть существенно выше, чем в иных случаях. Глубина анализа риска зависит от конкретного вида деятельности, а также от величины проекта. Для крупных проектов необходим тщательный расчет рисков с применением математического аппарата теории вероятности.

В более простых случаях или при отсутствии вероятностных оценок возможен анализ рисков с помощью:

- метода экспертных оценок, который базируется на изучении и обработке заключений опытных предпринимателей и специалистов;

- статистического способа, основанного на изучении статистики потерь с установлением частоты и уровня;

- расчетно-аналитического метода, который оценивает вероятность возникновения рисков на основе использования внутренней информационной базы самой фирмы.

Риск характеризует степень риска – соотношение максимально возможного объема ущерба и объема собственных финансовых ресурсов. Рассчитывается с помощью коэффициента риска (Кр):

,

где:

- Y – максимально возможная сумма убытка, руб.;

- C – стоимость собственных финансовых ресурсов с учетом точно известных поступлений денежных средств, руб.

Исследования рисковых мероприятий показали, что оптимальный коэффициент риска равен 0,3, а коэффициент риска, ведущий к банкротству, – 0,7 и более.

В этом разделе бизнес-плана должны быть следующие составные части.

1.Перечень возможных рисков. Условно риски можно классифицировать по следующим признакам (таблице 1.2). Рассмотрим некоторые виды рисков от сферы деятельности.

Производственные риски – это вид рисков, возникающие в процессе производства, научно- исследовательских и конструкторских разработок (НИОКР), реализации и послереализационного обслуживания продукции. Производственные риски  невозможно перечислить все, поскольку они связаны с типом выпускаемой продукции; приведем следующие примеры:

- задержка в подготовке стройплощадки и выполнении графика строительства;

- задержка поставки оборудования, его монтажа и установки;

- отсутствие сырья или низкое его качество;

- низкая технологическая, трудовая дисциплина и др.

Финансовые риски связаны с вероятностью потери финансовых ресурсов (денежных средств). Размер прибылей и убытков в первую очередь зависит от уровня продаж, который является обычно величиной трудно прогнозируемой с определенной точностью. Для того чтобы знать какой потребуется уровень продаж для достижения прибыльности предприятия, необходимо провести анализ безубыточности и анализ чувствительности.

Анализ чувствительности проекта заключается в определении значений ключевых параметров, которые могут подвергнуть сомнению успех бизнеса, например, увеличение цены на сырье иди снижение объема продаж. Необходимо анализировать устойчивость проекта к возможным изменениям.

Таблица 1.2

Классификация рисков

| Классификационные признаки | Риски | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| По уровню финансовых потерь | Допустимый Критический Катастрофический | См.выше |
| По сфере возникновения | Внешние | Не зависят от деятельности конкретного хозяйствующего субъекта, источник возникновения находится вне организации |
|  | Внутренние | Зависят от деятельности конкретного хозяйствующего субъекта, источник возникновения – сама организация |
| По длительности воздействия | Постоянные | Существуют в течение всего периода деятельности организации |
|  | Временные | Носят временный характер, и предприятие сталкивается с ними на отдельных этапах своей деятельности |
| По возможности предвидения | Прогнозируемые | Риски, наступление которых является следствием циклического развития экономики, политики, предсказуемого развития конкуренции и т.п. |
|  | Непрогнозируемые | Возможность появление риска с трудом поддается прогнозированию |
| По составу | Простые | Невозможно разделить на отдельные подвиды, например, инфляционный риск |
|  | Сложные | Включает в себя комплекс различных его подвидов, например, инвестиционный риск, который в дальнейшем классифицируется на множество подвидов |
| От сферы деятельности | Производственные Финансовые Маркетинговые Юридические Технические (технологические) | Политические Инвестиционные Экологические Транспортные Форс-мажорные и др. |

Алгоритм определения чувствительности:

- выбрать основные показатели (выручку, себестоимость, цену и пр.), изменение которых существенно отразится на потоках проекта;

- определить диапазон наиболее вероятных значений по исходным показателям и с помощью математического уравнения или неравенства задать взаимосвязь между исходными и результирующими показателями;

- исследовать путем изменения значений исходных показателей первого уровня при неизменных данных других уровней их влияние на конечный результат. Затем аналогично исследовать показатели второго уровня и т.д.;

- проанализировать изменения ключевых параметров, выявить, какой из показателей будет наиболее чутким к этим изменениям;

- проверить чувствительность выбранного показателя при вероятности отклонения первого уровня (вероятность того, что фактор измениться, т.е. станет больше, меньше или останется плановым) и второго уровня (если фактор все же окажется ниже планового).

Чем шире диапазон параметров, в котором показатели эффективности остаются в переделах приемлемых значений, тем выше «запас прочности» проекта и тем лучше от защищен от колебаний различных факторов, оказывающих влияние на результаты реализации проекта. Руководство фирмы должно регулярно отслеживать данные изменения и их влияние на величину прибыли.

2.Методы управления рисками. После выявления факторов риска и их оценки необходимо выбрать методы управления рисками. В реальных условиях в зависимости от специфики риска требуется иногда применение различных методов управления рисками. Выбор методов управления рисками представлен на рис.1.4.

Рис. 1.4 Методы управления рисками

Важную роль в процессе управления рисками играет контроль результатов бизнеса, позволяющий:

- отслеживать реальную ситуацию по рискам и корректировать решения с учетом фактически складывающихся обстоятельств;

- своевременно выявлять новые факторы риска и принимать управленческие решения по их нейтрализации;

- анализировать риски потерь и сопоставлять суммы потерь с затратами на соответствующие комплексы защиты мероприятий.

Характеристика методов управления рисками представлена ниже.

Диверсификация – это рассеивание инвестиционного риска. Обычно это увеличение числа поставщиков и потребителей, расширение числа участников или увеличение номенклатуры и ассортимента выпускаемой продукции. Но следует знать: увеличение числа участников, поставщиков и потребителей приводит к росту организационных и транспортных издержек, что соответственно снижает ожидаемую прибыль.

Лимитирование представляет собой установление ограничений сверху и снизу на возможный ущерб, что способствует снижению степени риска. Например, фирмы применяют лимитирование при продаже товаров в кредит, определении сумм вложения капитала, а банки – при выдаче кредитов.

Защита от факторов риска позволяет предотвратить или уменьшить ущерб от вероятных опасностей. Например, разработка комплекса защитных мероприятий по охране труда.

Страхование, связанное с предпринимательской деятельностью:

- страхование имущества предприятия от стихийных бедствий (номинальная сумма страховки доходит до 70-80% стоимости имущества);

- страхование отгруженной продукции в период ее перевозки (сумма страховки, как правило, соответствует номинальной стоимости товара);

- дополнительное медицинское страхование и др.

Следует помнить, что страхование увеличивает затраты. Поэтому в каждом конкретном случае необходимо подсчитать, насколько велик ущерб от возможного риска, если его не застраховать.

Резервирование или самострахование.Создание обособленных фондов по возмещение убытков и/или определенных запасов за счет прибыли или собственных оборотных средств, увеличивающих затраты по проекту. Поэтому резервирование предприниматель должен выбрать в тех случаях, когда затраты на него меньше, чем стоимость страховых взносов.

Хеджирование(от англ. hedge – страховка, гарантия) позволяет компенсировать предстоящие риски, обусловленные неблагоприятными для продавцов (покупателей) изменениями рыночных цен на товары в сравнении с теми, которые учитывались при заключении договора. Для этого продавец (покупатель) товара заключает договор на его продажу (покупку) и одновременно осуществляет сделку противоположного характера, то есть продавец заключает сделку на покупку, а покупатель на продажу товара. Таким образом, любое изменение цены приносит продавцам и покупателям проигрыш по одному контракту и выигрыш по другому. В целом они не терпят убытки от повышения или понижения цен на товары, которые нужно продать или купить по будущим ценам.

Разработаны основные правила риск-менеджмента, к которым относят следующее:

- Не рискуй больше, чем это может себе позволит собственник капитала.

- Думай о последствиях риска: чем выше риск, те выше затраты на его преодоление.

- Нельзя рисковать многим ради малого.

- Уверен, нет сомнений – принимай положительное решение.

- Не уверен, сомневаешься – принимай отрицательное решение.

- Не думай, что всегда существует только одно решение – возможно, есть и другие.

3.Гарантии партнерам и инвесторам. Этот раздел является обязательным, а формы гарантий могут быть самыми разнообразными, такими как:

- гарантии федеральных, региональных или местных органов власти;

- средства резервного фонда;

- страхование;

- залог активности (недвижимость, ценные бумаги и т.д.);

- банковские гарантиии товарные гарантии (готовой продукцией);

- передача прав.

По каждой из них возможна различная степень готовности к реализации:

- предварительная переписка с гарантом;

- подписание протокола о намерениях;

- гарантийные письма;

- договоры (аренды, поставки и т.д.);

- активы, предполагаемые к залогу и т.д.

4. Правовое обеспечение. Допущенные юридические ошибки при реализации проекта могут привести предприятие к существенным потерям материальных и финансовых ресурсов и вследствие этого к большим судебным и моральным издержкам.

Юридические услуги обычно дороги, но, как правило, окупаются. Особое внимание нужно уделить форме собственности и правовому статусу фирмы, а именно:

- уставу предприятия и учредительному договору;

- лицензии на право ведения работ и патенту (авторскому праву);

- сертификату качества продукции и сертификату уровня производства;

- особенностям налогообложения;

- договорам (лизинга, аренды, купли, продажи);

- гарантийным письмам и др.

## Календарный план реализации инвестиционного проекта

Этот раздел бизнес-плана позволяет убедить в реалистичности поставленный задач по срокам выполнения и даст ответ на вопрос: «Реально ли осуществить инвестиционный проект в указанный срок?».

Управление инвестиционным проектом осуществляют при помощи календарного плана, который является итоговой формой представления информации об инвестиционном проекте.

Очередность вложений инвестиций в проект наглядно демонстрирует таблица, где по горизонтали отражается время, а по вертикали – статьи инвестиционных затрат и суммы по ним (табл. 1.3).

Таблица 1.3

Пример плана инвестиционных затрат

| Инвестиционные затраты (млн. руб.) | Годы |
| --- | --- |
|  | 1-й | 2-й | 3-й | 4-й | 5-й | 6-й |
| НИОКР | 56,6 | 20,4 |  |  |  |  |
| Разработка проекта | 19,8 | 11,4 |  |  |  |  |
| Защита авторских прав |  | 2,5 | 1,7 |  |  |  |
| Проектирование сооружения |  | 44,1 | 21,6 |  |  |  |
| Строительство |  |  | 450,3 | 306,9 | 117,6 |  |
| Закупка оборудования |  |  |  | 78,9 | 303,3 | 305,7 |
| Установка и наладка оборудования |  |  |  |  | 21,1 | 26,8 |

В некоторых проектах планирование работ и взаимосвязей между ними нагляднее осуществлять с помощью графика Ганта (Gantchart), представляющего разновидность линейного графика, поэтапно отображающего план работы во времени и их продолжительности (рис. 1.5).

Рис. 1.5 Диаграмма Ганта

Работы и другие табличные данные помещаются с левой стороны, а продолжительность работ отображается с помощью горизонтальных лет. Каждая лента этого графика обозначает одну работу, а ее длина – длительность работы во времени. При этом некоторые работы могут проходить параллельно, а другие не смогут начаться, пока не будут получены результаты от предыдущей работы.

## Приложение

Чтобы не перегружать бизнес-план информацией, которая носит вспомогательный характер, часть ее выносится в приложение. При подготовке приложения следует руководствоваться основными правилами:

- Приложения не являются обязательными, включать их следует только в том случае, если они завершат и дополняют общую картину.

- Бизнес-план должен быть самодостаточным, многие инвесторы никогда не читают приложения, особенно при первом рассмотрении.

- В плане должны быть сделаны ссылки на все приложения.

- Нельзя включать в приложения информацию, которая никак не связана с бизнес-планом;

- Приложения должны быть короткими; весь блок приложений не должен быть больше самого бизнес-плана.

В таблице 1.4 представлены наиболее часто встречающиеся пункты приложения. Как правило, к бизнес-плану прилагаются копии документов, а оригиналы представляются по дополнительному требованию.

Таблица 1.4

Примерный перечень документов приложения

| Раздел бизнес-плана | Материалы приложения |
| --- | --- |
| Описание предприятия, его окружения | Регистрационное свидетельство Учредительный договор предприятия Лицензии и сертификаты Почетные диплома и свидетельства Материалы прессы о деятельности предприятия Отзывы заказчиков и партнеров о совместной деятельности Программы социально-экономического региона Карта с транспортными развязками и т.д. |
| Описание продукта | Фотографии, рисунки, чертежи и технические данные по продукту Патенты (авторские права) Сертификаты качества продукции Отзывы, результат испытаний и т.д. |
| Анализ рынка, маркетинг и продажи | Результаты маркетинговых исследований Сравнительные данные о конкурентах Договоры и заявки на поставку продукции (особенно они важны для нового бизнеса) и т.д. |
| План производства | Документы по сертификации производства Договоры лизинга (аренды) Расчета технико-экономических показателей деятельности фирмы и т.д. |
| Организационный план | Анкетные данные руководящих работников; схемы организационной структуры предприятия Штатное расписание и т.д. |
| Финансовый план | Финансовые (бухгалтерские) документы, сметы, таблицы, графики Отчеты по ревизии бухгалтерских документов или аудиторской проверки для подтверждения достоверности расчетов |
| Риски проекта и правовое обеспечение | Устав предприятия Лицензия на право осуществления деятельности Гарантийные письма, составит стоимость залога; выписки из законодательных и нормативных документов |
| Календарный план | Таблицы, диаграммы, графики, подтверждающие сроки выполнения работ |

# Text boxes

Очень 
низкий

Низкий

Высокий

Очень 
высокий

Размер потерь, тыс. руб.

Вероятность 
риска, %

0

100

Допустимый 
риск

Критический
риск

Катастрофический
риск